# 선행품질 업무 지원 통합 웹 Agent — 프로젝트 기획서

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 리포 | data09-11 |
| 제출자 | 노윤호 |
| 직무·소속 | 건설장비 선행품질파트 |
| 과정 | 현장 데이터 디지털화 전문가과정 1차수 |
| 작성일 | 2026-09-28 |
| 문서 상태 | 초안 v0.2 — 수강생 추가 게시물·댓글 반영 |

제출 원문의 게시물 제목은 「개발품질관리 Agent」이고, 첨부 기획안의 가칭은 「선행품질 업무 지원 통합 웹 Agent」입니다. 이 문서는 첨부 기획안의 가칭을 프로젝트명으로 씁니다.

하나의 통합 웹 페이지 안에 성격이 다른 두 과제가 들어 있으므로, 이 문서는 두 과제를 다음과 같이 나누어 적습니다.

과제 A — Bench Marking 경쟁사 비교 분석 Agent (첨부 기획안의 「기능 1」)

과제 B — 개발 기종 일정·자료(Issue) 관리 페이지 (첨부 기획안의 「기능 2」)

1차 개발 대상은 과제 B입니다. 이유는 8장에 적습니다.

v0.2에서는 수강생이 2026-09-28 패들릿 댓글로 보낸 확인 필요 사항 답변(10장 4·5·6·7·8·11번)을 반영했습니다. 반영한 곳은 3장, 5장, 7장, 8장, 10장입니다.

## 1. 추진 배경과 현안

선행품질은 양산 이전 개발 단계에서 제품의 품질 이슈를 미리 확인하고 예방하는 업무입니다.

한 담당자가 여러 기종(예: 2톤 굴착기)을 동시에 맡고 있습니다.

### 1.1 공통 배경

현재의 사내 프로그램과 사이트만으로는 담당하는 모든 기종의 이력을 관리하고 확인하기에 번거로움이 있습니다.

자동화가 필요한 항목을 자동화하여 담당자가 불필요하게 쓰는 Man Hour를 줄이는 것이 목적입니다.

### 1.2 과제 A — Bench Marking

| 현재 상황 | 그로 인한 문제 |
| --- | --- |
| 경쟁사 홈페이지에서 정비 매뉴얼, Spec sheet, 영업용 브로셔를 수작업으로 수집·정리 | 기종 개발 전 조사에 많은 시간이 소요됨 |

개발 기종의 검증 목표를 수립할 때, Agent를 통해 Study하고 목표를 설정하고자 합니다.

### 1.3 과제 B — 기종별 일정·자료(Issue) 관리

| 현재 상황 | 그로 인한 문제 |
| --- | --- |
| 담당자 각자의 자료가 본인 PC에만 저장 | 직접 찾을 수는 있으나 번거롭고, 다른 사람이 자료를 확인하기 어려움 |
| 담당 기종이 많음 | 놓치는 자료(이슈)와 일정이 발생함 |
| 사내 프로그램·사이트만으로는 전 기종 이력 관리에 한계 | 기종별 이력 확인이 번거로움 |

실무 수행 중 일정·Issue 관리 페이지가 없어 일정과 자료가 누락되는 것을 막고자 합니다.

## 2. 목표

### 2.1 최종 목표

Bench Marking 자료 조사를 자동화하여 담당자의 Man Hour를 절감합니다.

기종별 자료와 일정을 한곳에서 관리하여 자료·일정 누락을 방지합니다.

두 기능을 하나의 웹 사이트(통합 Web Page, Agent)로 묶어 팀원에게 링크로 공유합니다.

### 2.2 1차 개발 목표

과제 B의 핵심 화면을 먼저 만듭니다. 개발 기종 일정 Excel을 올리면 기종 목록·단계별 일정이 한 화면에 반영되고, 기종별 이슈와 자료 목록을 기록·조회·수정·삭제할 수 있는 브라우저 도구입니다.

과제 A는 1차에서 담당자가 직접 내려받은 공개 브로셔·카탈로그 PDF를 올리면 AI가 출처를 붙여 비교 요약하는 형태까지만 시험합니다. 자동 서칭·수집은 2단계로 미룹니다.

## 3. 보유 데이터

| 데이터 | 형태 | 규모·주기 | 비고(민감도 등) |
| --- | --- | --- | --- |
| 개발 기종 일정표 | Excel | 규모 미상. 한 명이 갱신하는 방식 | 사내 개발 일정 — 사내 한정. 항목·양식 미확정. 수강생이 보안에 걸리지 않는 샘플 캡처를 패들릿에 올리기로 함(2026-09-28 댓글) |
| 기종·개발 단계별 자료 | PDF, Excel, PPT, JPEG, PNG 등 | 규모 미상. 담당자별 개인 PC에 분산 | 개발 중 기종 자료 — 보안 등급 확인 필요 |
| 업무 메일 | Outlook MSG | 규모 미상 | 사내 커뮤니케이션 — 민감. 용도는 이슈 근거 첨부(2026-09-28 댓글). 메일에서 이슈를 뽑아내는 용도는 아님 |
| 경쟁사 공개 자료 | 기종별 브로셔, 카탈로그, Spec sheet, 정비 매뉴얼 (공식 홈페이지) | 대상 시장·기종마다, 점유율 1~5위 브랜드 | 공식 홈페이지에서 누구나 접근·다운로드 가능한 자료만 대상. 저작권은 출처 표시로 대응 |

실제 일정 Excel과 이슈 기록 샘플은 아직 받지 못했습니다(10장).

외부 AI 사용 제한(2026-09-28 댓글) — 사내 자료는 보안 사항을 지우더라도 외부 AI 서비스에 넣기 어렵다고 답했습니다. 따라서 과제 B의 기종·일정·이슈·자료 정보는 외부 AI에 보내지 않습니다. 과제 A는 경쟁사 공식 홈페이지의 공개 자료만 다루므로 외부 AI 사용이 가능하다고 보되(가정), 사내 기종 정보나 검증 목표를 프롬프트에 섞지 않습니다.

## 4. 해결 방안 개요

[흐름도 — GitHub 화면의 기획서.md 에서 그림으로 보입니다]

flowchart LR
  subgraph B[과제 B · 일정·자료 관리]
    B1[일정 Excel 업로드] --> B2[기종 목록·기본 일정 반영]
    B2 --> B3[기종 담당자가 상세 일정 수정]
    B3 --> B4[단계별 자료·이슈 등록]
    B4 --> B5[기종별 최신 현황 한 화면]
  end
  subgraph A[과제 A · Bench Marking]
    A1[시장·기종 입력] --> A2[점유율 1~5위 브랜드<br/>담당자 선정]
    A2 --> A3[공식 홈페이지 공개 자료 수집]
    A3 --> A4[AI 요약·비교<br/>원문 출처 표시]
    A4 --> A5[Bench Marking 지원 리포트]
  end
  B5 --> W[통합 Web Page]
  A5 --> W

| 단계 | 과제 A | 과제 B |
| --- | --- | --- |
| 수집 | 브랜드별 공식 홈페이지의 브로셔·카탈로그 (1차는 담당자가 직접 내려받아 업로드) | 개발 기종 일정 Excel, 단계별 자료 파일, 이슈 기록 |
| 정리 | 브랜드·기종별로 문서 분류, 스펙 항목 추출 | 기종 × 개발 단계 × 일정 구조로 정규화 |
| 분석·AI | 신규 도입 기능, Sales Point, 스펙 비교 요약(출처 포함) | 일정 지연·임박 항목, 미해결 이슈 표시 |
| 산출물 | Bench Marking 지원 리포트 | 기종별 일정·자료·이슈 현황 화면 |

## 5. 주요 기능

### 5.1 과제 B — 기종별 일정·자료(Issue) 관리 (1차 개발 대상)

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 일정 Excel 가져오기 | 개발 기종 일정 Excel을 올리면 기종 목록과 개발 단계별 기본 일정을 자동 반영 | MVP |
| 기종 관리 | 기종 추가 / 수정 / 삭제. 기종마다 자료 저장소 링크(사내 공유 폴더 경로나 주소)를 기록해 바로 열 수 있게 함 | MVP |
| 개발 단계 설정 | 개발 단계 이름·순서를 전 기종 공통으로 한 번 정의(2026-09-28 댓글). 실제 단계 명칭은 샘플을 받은 뒤 확정 | MVP |
| 상세 일정 수정 | 변동이 잦은 기종별 상세 일정을 기종 담당자가 직접 수정 | MVP |
| 일정 현황 화면 | 기종별·단계별 일정을 한 화면(표·간트형)으로 보여 주고, 임박·지연 일정을 강조 | MVP |
| 이슈 관리함 | 기종마다 「이슈 관리함」 버튼으로 그 기종의 모든 이슈를 한 화면에서 관리(2026-09-28 댓글). 이슈 등록, 상태(열림/조치중/종결), 단계, 담당자, 기한 기록 (가정 — 이슈 세부 항목은 샘플 확인 후 확정) | MVP |
| 이슈 근거 첨부 | Outlook MSG 등 근거 자료를 이슈에 붙임(2026-09-28 댓글). 1단계는 파일명·저장 위치(링크)만 기록하고, 파일 자체 보관은 저장소가 정해진 뒤 | MVP(파일명·링크) / 확장(파일 저장) |
| 자료 목록 관리 | 개발 단계마다 자료(PDF, Excel, PPT, JPEG, PNG 등)를 조회 / 업로드 / 수정 / 삭제 | MVP(목록·링크) / 확장(파일 저장소) |
| 내보내기 | 현황을 Excel로 다시 내려받기 | MVP |
| 수정·삭제 이력 | 누가 무엇을 바꿨는지 기록, 실수로 지운 자료 복구 | 확장 |
| 사내 일정 시스템 직접 연동 | 사내 전용 접속이 가능하면 Excel 업로드 대신 직접 연동 | 확장 |

### 5.2 과제 A — Bench Marking 경쟁사 비교 분석

| 기능 | 설명 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| 대상 시장·기종 입력 | 분석할 시장·기종 지정 (예: 2톤 굴착기 시장) | MVP |
| 브랜드 선정 | 시장 점유율 1~5위 브랜드를 기종 담당자가 선정·기록 | MVP |
| 공개 자료 업로드 | 담당자가 내려받은 브로셔·카탈로그·Spec sheet를 브랜드별로 등록 | MVP |
| AI 요약·비교 | 신규 도입 기능, Sales Point, 스펙 비교를 정리. 모든 요약에 원문 출처 표시 | MVP |
| Bench Marking 지원 리포트 | 결과를 문서(표·요약)로 내려받기 | MVP |
| 검증 목표 수립 지원 | 비교 결과를 바탕으로 개발 기종 검증 목표 초안을 제안 | 확장 |
| 공개 자료 자동 서칭·수집 | 선정 브랜드 공식 홈페이지에서 공개 자료를 자동 수집 | 확장 |

## 6. 기대 산출물

기종별 일정·자료 관리 페이지 — 기종별 개발 단계 일정과 보유 자료·이슈를 조회 / 업로드 / 수정 / 삭제

Bench Marking 분석 페이지 — 경쟁사 자료를 모아 AI가 요약·비교(출처 포함)

통합 Web Page (Agent) — 위 두 페이지를 하나의 사이트로 묶어 팀원에게 링크 공유

부수 산출물: 일정 Excel 표준 양식(가져오기용), Bench Marking 리포트 양식

## 7. 기술 구성

| 과정 도구 | 이 프로젝트에서 쓰는 곳 |
| --- | --- |
| DAY1 암묵지 자산화·전략기획 | 기종·개발 단계·이슈 항목 정의, 자료 분류 체계 설계 |
| DAY2 코랩(Python)·바이브코딩 | 일정 Excel 구조 분석, 지연·임박 계산 로직 시험 |
| DAY3 멀티모달 비정형 정보화 | 브로셔·카탈로그 PDF와 이미지에서 스펙 표 추출(OCR) |
| DAY4 RAG (Dify, NotebookLM) | 경쟁사 공개 자료를 지식으로 넣고 출처 인용 요약 — 과제 A의 1차 시험은 NotebookLM으로 바로 가능 |
| DAY5 Make 자동화 | 일정 임박·이슈 기한 알림 메일 (확장) |
| 생성형 AI | 신규 기능·Sales Point 요약, 검증 목표 초안 |

개발 형태(권장)

과제 B — 설치 없이 브라우저에서 도는 정적 웹 도구로 만듭니다. Excel 읽기·쓰기는 브라우저 안에서 처리(SheetJS 계열)하고, 1차 데이터는 브라우저 저장소 + Excel 내보내기/가져오기로 보관합니다. 사내 자료를 외부 서버에 올리지 않아도 1차 시험이 가능합니다.

팀 공유(여러 명이 같은 데이터를 보고 고치는 것)는 저장 위치가 정해져야 가능합니다. 사내 서버, 사내 SharePoint/Teams, 외부 클라우드 DB 중 무엇이 허용되는지 확인 후 2단계에서 붙입니다(10장).

과제 B는 외부 AI를 쓰지 않습니다. 수강생 답변(2026-09-28)대로 사내 자료는 외부 AI 서비스에 넣기 어렵기 때문입니다. 임박·지연 계산은 브라우저 안의 규칙 계산으로 합니다.

과제 A — 1차는 NotebookLM 또는 Dify 지식베이스로 공개 자료 요약을 시험하고, 통합 페이지에는 결과 리포트 보기·내려받기 화면을 둡니다. 자동 수집은 브랜드별 사이트 구조가 달라 별도 Python 수집기가 필요합니다(3단계, 가정). 사내 망에서 경쟁사 홈페이지 접속·다운로드는 가능하다고 답을 받았습니다(2026-09-28 댓글).

## 8. 개발 단계

### 1차 개발 대상 선정 이유 — 과제 B

과제 B는 외부 사이트나 AI 서비스 없이 사내 Excel만으로 동작하므로, 보안 확인 전에도 브라우저 안에서 바로 만들고 써 볼 수 있습니다.

제출 원문의 현안(「일정/Issue 관리 Page 미구현으로 인한 일정&자료 누락 방지」)을 직접 해결합니다.

과제 A의 자동 서칭은 브랜드별 홈페이지 구조, 자료 공개 범위, 사내 망에서의 외부 접속 가능 여부를 먼저 확인해야 합니다.

### 1단계 — 지금 바로 개발 가능한 부분

과제 B

브라우저 도구: 기종 추가·수정·삭제(기종별 자료 저장소 링크 포함), 전 기종 공통 개발 단계 설정, 개발 단계별 일정 입력, 기종별 「이슈 관리함」(상태·단계·담당자·기한, 근거 첨부 파일명·링크), 자료 목록(파일명·단계·링크·메모) 관리

일정 Excel 가져오기: 실제 양식을 받기 전까지는 표준 양식(기종 / 개발 단계 / 시작일 / 종료일 / 담당자)을 가정하고 만들며, 열 이름 매핑 화면을 두어 실제 양식에 맞출 수 있게 합니다.

현황 화면(기종별 간트형 표, 임박·지연 강조)과 Excel 내보내기

데이터는 브라우저 안에만 저장(개인용 시험판). 외부 AI로 보내는 기능은 두지 않음

과제 A

NotebookLM(또는 Dify)에 담당자가 사내 망에서 내려받은 공개 브로셔 몇 건을 넣어 「신규 기능 / Sales Point / 스펙 비교 + 출처」 형식의 요약 프롬프트를 확정합니다.

통합 페이지에는 시장·기종 입력, 브랜드 1~5위 선정 기록, 공개 자료 목록, 요약 프롬프트 만들기(복사용), 리포트 붙여넣기·보기 화면만 둡니다. 프롬프트에는 공개 자료 정보만 넣습니다.

### 2단계

팀 공유 저장소 연결(허용되는 위치 확정 후): 여러 명이 같은 기종·일정·이슈를 보고 수정, 첨부 파일 실제 업로드

수정·삭제 이력과 복구

과제 A: 스펙 표 추출(DAY3 OCR)로 브랜드 간 스펙 비교표 자동 작성, Dify 에이전트로 통합 페이지 안에서 질의

### 3단계

사내 전용 접속과 기존 일정 시스템 직접 연동

과제 A: 선정 브랜드 공식 홈페이지 공개 자료 자동 서칭·수집, 신규 자료 감지

Make로 일정 임박·이슈 기한 알림, Bench Marking 결과를 검증 목표 초안으로 연결

## 9. 기대 효과

| 구분 | 기대 효과 |
| --- | --- |
| 업무 시간 절감 | 경쟁사 자료의 수작업 수집·정리 시간이 줄어 Man Hour 절감 |
| 조사 품질 향상 | Bench Marking 전에 경쟁사의 신규 기능·Sales Point를 먼저 파악하여 준비 가능 |
| 자료 접근성 향상 | 개인 PC에 흩어진 자료를 기종·단계별로 모아 쉽게 조회 |
| 누락 방지 | 담당 기종이 많아도 자료(이슈)와 일정을 한곳에서 점검 가능 |
| 업무 연속성 | 자료가 개인 PC가 아닌 공용 위치에 남아 다른 담당자도 확인 가능 (가정) |

제출 자료에는 절감 시간 등 정량 수치가 없어 이 문서도 수치를 적지 않습니다.

## 10. 확인 필요 사항

보안·운영 (제출 기획안의 「추후 확인 필요 사항」 포함)

사내 임직원만 접근 가능한 링크(사내 전용 접속)로 제작할 수 있는지 — 링크 공유만으로는 링크를 받은 누구나 접근할 수 있습니다.

업로드된 자료를 어디에 저장할 수 있는지(사내 서버, SharePoint/Teams, 외부 클라우드 허용 여부)와 사내 보안 기준 충족 여부

모든 접근자가 수정·삭제할 수 있으므로 실수로 지운 자료의 복구 방식

개발 중 기종 자료를 외부 AI 서비스에 넣어도 되는지 — 답변(2026-09-28): 보안 사항을 지워도 어려움. 과제 B는 외부 AI 없이 만듭니다. 과제 A의 공개 자료를 외부 AI에 넣는 것이 사내 규정상 허용되는지는 계속 확인이 필요합니다.

데이터·양식

개발 기종 일정 Excel 실물(또는 개인정보를 지운 샘플) — 열 이름, 개발 단계 명칭, 한 파일에 담긴 기종 수 — 수강생이 보안에 걸리지 않는 샘플 캡처를 패들릿에 올리기로 함(2026-09-28 댓글). 받을 때까지 1단계는 가정 양식 + 열 이름 매핑으로 만듭니다.

이슈 관리에 필요한 항목 — 답변(2026-09-28): 기종별 모든 이슈를 관리하는 「관리함」 버튼과 저장소 링크가 있으면 좋겠다. 5장에 반영했습니다. 이슈 세부 항목(분류, 심각도, 조치 내용, 종결일 등)은 샘플을 받은 뒤 확정합니다.

개발 단계 구분이 전 기종 공통인지 — 답변(2026-09-28): 전 기종 공통. 단계 이름·순서 자체는 아직 받지 못했습니다.

Outlook MSG 메일의 용도 — 답변(2026-09-28): 이슈 근거 첨부용. 첨부 파일을 실제로 보관할 위치는 2번과 함께 정해야 합니다.

과제 A

1차 시험 대상 시장·기종 1건과 점유율 1~5위 브랜드, 해당 브랜드의 공개 브로셔 샘플

비교에 꼭 필요한 스펙 항목(예: 운전중량, 버킷 용량 등 — 가정)과 리포트 양식

사내 망에서 경쟁사 홈페이지 접속·다운로드가 가능한지 — 답변(2026-09-28): 가능. 자동 수집은 브랜드별 사이트 구조를 본 뒤 3단계에서 판단합니다.

## 부록. 제출 원문 요약

| 출처 | 파일·게시물 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| 패들릿 게시물 1 (2026-09-28T06:16) | 「개발품질관리 Agent」 — 기획_원문.md | 직무·소속(건설장비 선행품질파트), 현안 2건(Bench Marking Agent, 개발 기종 일정/Issue 관리 Page), 보유 데이터(PPT, Excel, Outlook MSG, Image), 기대 산출물 |
| 패들릿 댓글 (2026-09-28T08:28) | 「GitHub 리포지토리 · data09-11」 게시물 댓글 — docs/source/패들릿_제출_원문.md 「2026-09-28 추가 게시물·댓글」 | 기획서 10장 확인 필요 사항 6건 답변(외부 AI 불가, 샘플 캡처 예정, 이슈 관리함·저장소 링크, 단계 전 기종 공통, MSG는 이슈 근거 첨부용, 사내 망 접속·다운로드 가능) |
| 첨부 PDF | att/01___________Agent____.pdf (본문 추출 att/01___________Agent____.pdf.txt) — 「선행품질 업무 자동화 웹 Agent 구축 기획안」 초안(작성일 2026.09.28) | 개요·용어, 추진 배경, 목표·산출물 3종, 주요 기능 2종, Flow Chart 3종(그림 1~3), 기대 효과, 확정 운영 원칙, 추후 확인 필요 사항 |

첨부 PDF는 텍스트 추출로 전체를 읽었습니다. 읽지 못한 첨부는 없습니다.